Приложение № 8

к постановлению администрации

муниципального округа

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 № \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной Подпрограмме

«Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры

Кирсановского муниципального округа»

муниципального округа

**Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы «Комплексное развитие**

**систем транспортной инфраструктуры**

**Кирсановского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, | Ожидаемые непосредственные результаты | | | | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | | | | | |
| наименование | единица измерения | год реализации | значение | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Ремонт дорог Кирсановского муниципального округа (дор.фонд) | Ввод мощностей | км | 2024 |  | 6656,2 | 0,0 | 0,0 | 6 656,2 | 0,0 |
| 2025 |  | 1 384,1 | 0,0 | 0,0 | 1 384,1 | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт автодороги пос. Лесной Кирсановского округа | Ввод мощностей | км | 2024 | 1,0 | 1 295,55 | 0,0 | 0,0 | 1 295,55 | 0,0 |
| 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автодороги ул. 40 лет Победы пос. Прямица | Ввод мощностей | км | 2024 | 0,472 | 2 732,87 | 0,0 | 0,0 | 2 732,87 | 0,0 |
| 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт автодороги ул. 2-я Полевая пос. Прямица | Ввод мощностей | км | 2024 | 0,5 | 2 613,62 | 0,0 | 0,0 | 2 613,62 | 0,0 |
| 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт дорог сельских территорий | Ввод мощностей | км | 2024 |  | 3 682,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 3 674,0 |
| 2025 |  | 3 415,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3 408,4 |
| 2026 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (крст) | Ввод мощностей | км | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 |  | 339 043,3 | 331 930,2 | 6 774,1 | 339,0 | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ИТОГО по подпрограмме «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Кирсановского муниципального округа" | Ввод мощностей | км | 2024 |  | 10 338,8 | 0,0 | 0,0 | 6664,8 | 3 674,0 |
| 2025 |  | 343 843,0 | 331 930,2 | 6 774,1 | 1 730,3 | 3 408,4 |
| 2026 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2027 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению администрации

муниципального округа

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 № \_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной Подпрограмме

«Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры

Кирсановского муниципального округа»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры**

**Кирсановского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч. | | | | | |
| По годам | ВСЕГО | Федеральный  бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| Муниципальная подпрограмма | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  Кирсановского муниципального округа» | Отдел строительства и ЖКХ | 2024 | 10338,8 | 0,0 | 0,0 | 6664,8 | 3674,0 |
| 2025 | 343 843,0 | 331 930,2 | 6774,1 | 1730,3 | 3408,4 |
| 2026 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 354 191,8 | 331 930,2 | 6774,1 | 8405,1 | 7082,4 |